经过周三下午和齐工的碰头会的交流，我得出了下一步的工作安排。罗列如下：

# 工作步骤安排表

|  |  |
| --- | --- |
| 事项 | 进度 |
| 1. 在自己写的界面里，加入一个排产界面。 | 100%完成。 |
| 2. 根据界面里用到的每个功能，在齐工的配合下逐步完善。 | 完成20%。预计两天内完成。 |
| 3. 把界面里添加扫描和打印功能。 |  |
| 4. 把系统部署到现场。 |  |
| 5. 开始演练，并迅速获得修改改进反馈。 |  |

2017年4月13日

徐智勇