经过周三下午和齐工的碰头会的交流，我得出了下一步的工作安排。罗列如下：

# 手头编程工作步骤安排表

表.1

|  |  |
| --- | --- |
| 事项 | 进度 |
| 1. 在自己写的界面里，加入一个排产界面。 | 100%完成。 |
| 2. 根据界面里用到的每个功能，在齐工的配合下逐步完善。 | 完成80%。根据齐工指示，完成生产工厂的查询显示。预计两天内完成。 |
| 3. 把界面里添加扫描和打印功能。 |  |
| 4. 表2事项。 |  |
| 5. 开始演练，并迅速获得修改改进反馈。 |  |

# 按昨天会议的精神，这里给出一份项目时间计划表。且下表中的起始日期为上述工作完成之日起。

表.2

|  |  |
| --- | --- |
| 压蜡 | 预计7天 |
| 修模 | 预计7天 |
| 压蜡和修模对接 | 预计7天 |
| 后序 | 待定（此时，可以进行沙盘演练了） |

2017年4月18日

徐智勇